**Thomas Sapelza**

Projekt Protokoll

*Technologie und Planung*

**Inhaltsverzeichnis**

[05.12.2017 3](#_Toc501663138)

[06.12.2017 3](#_Toc501663139)

[11.12.2017 3](#_Toc501663140)

[12.12.2017 4](#_Toc501663141)

[13.12.2017 4](#_Toc501663142)

[15.12.2017 4](#_Toc501663143)

[18.12.2017 5](#_Toc501663144)

[19.12.2017 5](#_Toc501663145)

[20.12.2017 6](#_Toc501663146)

[21.12.2017 6](#_Toc501663147)

[22.12.2017 7](#_Toc501663148)

# 05.12.2017

* Erledigt
  + Das Thema wurde für mich von Peter Wegmann ausgewählt
    - Industrie 4.0: Connectivity
  + Ich habe mich über CMS Systeme wie WordPress, Wix, Joomla und Adobe Dreamweaver informiert
* Soll
  + Ein Thema auswählen
    - Vom Kunden
  + Über CMS Systeme Informieren
* Kann
  + Pflichtenheft anfangen
* Probleme
  + Keine
* Arbeitsaufwand: 1h

# 06.12.2017

* Erledigt
  + Repository wurde erstellt
  + Mit dem Pflichtenheft wurde angefangen
  + Auftrag gepushed
  + Das Protokoll wurde erstellt
* Soll
  + Repository auf GitHub erstellen
    - <https://github.com/ThoSap/Industrie4.0-Connectivity-Webseite>
  + Protokoll führen
* Kann
  + Pflichtenheft fortsetzen
  + Auftrag auf Repository pushen
* Probleme
  + Keine
* Arbeitsaufwand: 2h

# 11.12.2017

* Erledigt
  + Das Pflichtenheft wurde bis zur Version 0.9.1 fertigegestellt
* Soll
  + Das Pflichtenheft sollte fast final und finished sein, dem Kunde wird es am 12.12.2017 vorgestellt
* Kann
  + Keine Kann Anforderungen
* Probleme
  + Das Pflichtenheft nach Peters Vorstellungen zu führen war nicht sehr einfach
* Arbeitsaufwand: 6h

# 12.12.2017

* Erledigt
  + Kundengespräch wurde mit Peter geführt
  + Kundengespräch wurde protokolliert
    - Wurde aber erst am 15.12.2017 auf die Repository gepushed
      * Vorher auf Blatt Papier
* Soll
  + Kundengespräch führen
  + Kundengespräch protokollieren
* Kann
  + README.md in Repository aktualisieren
* Probleme
  + Wir wussten nicht wie ein Kundengespräch abläuft
    - Improvisieren
* Arbeitsaufwand: 2h

# 13.12.2017

* Erledigt
  + Das Pflichtenheft wurde auf die Version 0.9.4 aktualisiert
  + README.md wurde aktualisiert
* Soll
  + Das Pflichtenheft nach den Anforderungen des Kunden ändern
* Kann
  + README.md in Repository aktualisieren
* Probleme
  + Keine
* Arbeitsaufwand: 2h

# 15.12.2017

* Erledigt
  + Kundengespräch wurde gepushed
  + Dokument Tests wurde angelegt
  + Dokumente wurden in .pdf Format konvertiert
  + WordPress Account wurde angelegt
* Soll
  + Kundengespräch auf Repository pushen
  + Dokumente in .pdf Format konvertieren
* Kann
  + Dokument Tests anlegen
    - Dient später in der Entwicklungsphase um Tests zu protokollieren
      * Erinnerung
  + WordPress Account anlegen
* Probleme
  + Keine
* Arbeitsaufwand: 1h

# 18.12.2017

* Erledigt
  + Pflichtenheft in Version 0.9.8
    - Noch nicht ganz final
  + WordPress Domain wurde erstellt
    - <https://industrie4dot0tfo.wordpress.com/>
  + Test 🡪 Template auswählen
* Soll
  + Pflichtenheft finalisieren
* Kann
  + README.md aktualisieren
  + WordPress Domain erstellen
  + Erster Test
* Probleme
  + Keine
* Arbeitsaufwand: 3h

# 19.12.2017

* Erledigt
  + Das zweite Kundengespräch wurde geführt und protokolliert
  + Das Pflichtenheft in Version 0.9.9
  + WordPress Aktionen bereits vorher geschehen
  + Ersten Content definieren
  + Test 🡪 Design
    - Favicon und Logo
* Soll
  + Zweites Kundengespräch führen
  + Zweites Kundengespräch protokollieren
  + Pflichtenheft: finishing Touches
  + WordPress Account erstellen
  + WordPress Domain erstellen
  + Test: Design
* Kann
  + Ersten Content definieren
* Probleme
  + Keine
* Arbeitsaufwand: 2h

# 20.12.2017

* Erledigt
  + Content wurde hinzugefügt
  + Test 🡪 Use Case
    - Inhaltliche Fehler
    - Alternativtexte Bilder
  + Kundengespräch wurde nicht geführt
    - Peter hat sich geweigert ^^
* Soll
  + Content auf Webseite definieren
  + Test: Use Case
* Kann
  + Kundengespräch führen
* Probleme
  + Keine
* Arbeitsaufwand: 2h

# 21.12.2017

* Erledigt
  + Content wurde hinzugefügt
  + Test 🡪 Use Case
    - Inhaltliche Fehler
    - Alternativtexte Bilder
  + Tests wurden digitalisiert (siehe Tests.pdf)
* Soll
  + Content auf Webseite definieren
  + Test: Use Case
  + Tests 🡪 Mitschriften digitalisieren 🡪 PDF
* Kann
  + Keine Kann Anforderungen
* Probleme
  + Keine
* Arbeitsaufwand: 3h

# 22.12.2017

* Erledigt
  + Der finale Content der Webseite wurde definiert
  + Das Pflichtenheft wurde in Version 1.0.0 abgeschlossen
  + Zeitplan Fazit
  + ReadMe
* Soll
  + Finalen Content definieren
  + Pflichtenheft abschließen
  + Zeitplan Fazit
* Kann
  + ReadMe
* Probleme
  + Keine